Республика Карелия

Совет Пряжинского городского поселения

LV заседания IV созыва

## Р Е Ш Е Н И Е

## пгт Пряжа

26 января 2022 года                                                                                     № 239

О выполнении плана по благоустройству территории Пряжинского городского поселения за 2021 год

Заслушав и обсудив информацию Гарнина Валентина Леонидовича, Главы Пряжинского городского поселения «О выполнении плана по благоустройству территории Пряжинского городского поселения за 2021 год»,

Совет Пряжинского городского поселения

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию Гарнина Валентина Леонидовича, Главы Пряжинского городского поселения  ««О выполнении плана по благоустройству территории Пряжинского городского поселения за 2021 год» (прилагается).

2. Поручить Администрации Пряжинского городского поселения:

-  обеспечить создание рабочего места директору МБУ «Комфорт»;

- подготовить предложения по дальнейшему использованию территории ледового катка (напротив Администрации Пряжинского национального муниципального района) в срок до 01.06.2022 года;

- обеспечить содержание общественных мест и тротуаров пгт. Пряжа.

3. Возложить контроль за настоящим решением на постоянную комиссию по вопросам бюджета, налогам и сборам, муниципальному имуществу и на постоянную комиссию по благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству, земельным отношениям

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Пряжинского городского поселения и обнародовать  в  установленном порядке.

Председатель Совета

Пряжинского городского поселения                                              Т.Н. Изотова ________________________________________________________________

Разослать: дело-3,  прокуратура–1,  для обнародования-3

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

работ по  благоустройству

территории Пряжинского городского поселения за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий | План на 2021 год | Привлеченные средства | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уличное освещение. |
| 1 | Ремонт уличного освещения (замена катушек, электросчётчиков, диодных светильников, ламп ДРЛ в системе). | 20 | МБУ «Комфорт» | 20 |
| 2 | Ремонт и покраска, снос непригодных к эксплуатации опор уличного освещения. | 10 штук | МБУ «Комфорт» | 4 |
| 3 | Приобретение светодиодных светильников, расходных материалов. | 15 штук светодиодных светильников | МБ | 30 |
| Благоустройство (МБУ «Комфорт») |
| Озеленение территории |
| 1 | Озеленение территории Пряжинского городского поселения. Посадка саженцев деревьев, рассады цветов. | 700 штук рассады цветов | МБУ «Комфорт» | 554 |
| 2 | Удаление ветхих деревьев на территории пгт.Пряжа, д.Киндасово, Маньга. | 5 штук | МБУ «Комфорт» | 22 |
| Содержание мест захоронения. |
| 1 | Содержание кладбища пгт.Пряжа, п.Маньга, д.Маньга, д.Киндасово (сбор и вывоз мусора, чистка проезда, снос сухостойных деревьев и кустов) . | куб.м | МБУ «Комфорт» | 150 |
| Содержание дорог, тротуаров и мест общественного пользования |
| 1 | Содержание пешеходных дорожек ул. Советской, Петрозаводской, Мелентьевой, Совхозная. | В течение года | МБУ «Комфорт» | исполнено |
| 2 | Благоустройство клумбы на перекрестке по ул. М.Мелентьевой и ул. Советской. | Весенне-летний период | МБУ «Комфорт» | исполнено с помощью Совета Ветеранов |
| Мероприятия по противопожарной безопасности |
| 1 | Согласование схем размещения противопожарных водоёмов в п. Пряжа. | 2 раза в год | МБУ «Комфорт» | исполнено |
| 2 | Прочистка подъезда к водоисточникам, удаление снега и наледи, открытие и содержание мест забора воды на оз. Пряжинское в зимний период. | В зимний период | МБУ «Комфорт» | исполнено |
| Условия для массового отдыха населения. |
| 1 | Содержание и ремонт существующих детских площадок в пгт. Пряжа. | 3 шт | МБУ «Комфорт» | 3 |
| 2 | Содержание мест общего пользования , мест отдыха. | постоянно | МБУ «Комфорт» | исполнено |
| 3 | Заливка и содержание ледового катка-хоккейной площадки | 1 шт (зимний период) | МБУ «Комфорт» | не исполнено |
| Содержание мест общего пользования |
| 1 | Уборка территории площадей, тротуаров, остановочных комплексов | В течение года | МБУ «Комфорт» | исполнено |
| Сохранение и популяция объектов культурного наследия |
| 1 | Благоустройство памятных мест погибшим в ВОВ (сквер Мелентьевой, мемориал, Крыло, Киндасово) | В течение года | МБУ «Комфорт» | исполнено |
| 2 | Подготовка территории поселка к 76-летию Победы в ВОВ. | Апрель-май | МБУ «Комфорт» | исполнено |
| 3 | Благоустройство территории братского захоронения и памятника М. Мелентьевой | постоянно | МБУ «Комфорт» | исполнено |
| Уборка несанкционированных свалок. |
| 1 | Организация сбора и вывоза мусора с территории, ликвидация и засыпка песком несанкционированных свалок, кошение травы по местам общего пользования. | По выявлению | МБУ «Комфорт» | исполнено |
| 2 | Приобретение расходных материалов (мешки, инструмент) | В наличии имеются | МБУ «Комфорт» | исполнено |
| 3 | Организация месячников по массовой уборке и благоустройству (апрель, октябрь) | 2 раза в год | МБУ «Комфорт» | исполнено |
| Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. |
| 1 | Изготовление наглядной агитации (объявления, таблички, плакаты) опубликование информации в газете. | Работа проводится | МБУ «Комфорт» | исполнено |
| 2 | Обследование прибрежной территории и акватории озера в летний и зимний периоды. | постоянно | МБУ «Комфорт» | исполнено |
| Мероприятия прочего благоустройства |
| 1 | Участие в региональной «Программе поддержки местных инициатив» | Ремонт полов в здании Дома культуры | РК МБ население | исполнено |
| 2 | Участие в программе «Комфортная городская среда» 1) Дворовая территория пгт.Пряжа, ул.Гористая, д.5; 2) Общественная территория пгт.Пряжа, между домами №55 по ул.Советской (отделение ПАО «Сбербанк России») и №59 | Весенне-летний период | РК МБ население | исполнено |
|  | ИТОГО: | 3649,5 |  |  |