Республика Карелия

Совет Пряжинского городского поселения

LV заседания IV созыва

- Р Е Ш Е Н И Е

- пгт Пряжа

26 января  2022 года                                                                                          № 235

О выполнении плана использования средств дорожного фонда Пряжинского городского поселения за 2021 год

Заслушав и обсудив информацию Ульянова Ильи Владимировича, заместителя Главы Администрации  Пряжинского городского поселения «О выполнении плана использования средств дорожного фонда Пряжинского городского поселения за 2021 год»,

Совет Пряжинского городского поселения

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию Ульянова Ильи Владимировича, заместителя Главы Администрации  Пряжинского городского поселения  «О выполнении плана использования средств дорожного фонда за 2021 год» (прилагается).

2. Поручить Администрации Пряжинского городского поселения:

-  заключить договор на оказание   услуг по очистке дорог местного значения Пряжинского городского поселения в зимний период 2022 года;

- провести работу по заключению Соглашения с предприятиями и организациями осуществляющими свою деятельность на территории Пряжинского городского поселения, с целью оказания услуг по зимнее очистке прилегающей к их объектам территории .

3. Возложить контроль за настоящим решением на постоянную комиссию по вопросам бюджета, налогам и сборам, муниципальному имуществу и на постоянную комиссию по благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству, земельным отношениям

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Пряжинского городского поселения и обнародовать  в  установленном порядке.

Председатель Совета

Пряжинского городского поселения                                                         Т.Н. Изотова ____________________________________________________________________   _

Разослать: дело-3,  прокуратура–1,  для обнародования-3

ПЛАН

по использованию средств дорожного фонда

администрацией Пряжинского городского поселения за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий | План на 2021 год (тыс.руб) | Привлеченные средства | Отметка о выполнении (мероприятия), потрачено средств (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание автодорог общего пользования, расположенных на территории Пряжинского городского поселения в течение года(очистка, подсыпка, грейдерование грунтовых дорог, нанесение дорожной разметки и т.д.) | 627,0 | Бюджет Пряжинского городского поселения | 683,8 содержание автомобильных работ, чистка дорог, уборка смёта |
| 2 | Уличное освещение | 1400,0 | Бюджет Пряжинского городского поселения | 1345,1 |
| 3 | По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» для реализации мероприятий Программы «Комфортная городская среда» | 200,0 | Бюджет Республики Карелия | 200,0 |
|  | ИТОГО: | 2227,0(в т.ч. 200,0 комфортная городская среда) |  | 2228,9 |

Внести проект решения в Совет:

Глава Пряжинского городского поселения                                   В.Л. Гарнин

Исполнитель: Гарнин В.Л., Рылко А.В.