Республика Карелия

Совет Пряжинского городского поселения

XXII заседания IV созыва

## Р Е Ш Е Н И Е

## пгт Пряжа

13 декабря 2019 года                                                                                                 №90

О выполнении плана использования средств дорожного фонда Пряжинского городского поселения за 2019 год

Заслушав и обсудив информацию Гарнина Валентина Леонидовича, Главы Пряжинского городского поселения «О выполнении плана использования средств дорожного фонда Пряжинского городского поселения за 2019 год»,

Совет Пряжинского городского поселения

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию Гарнина Валентина Леонидовича, Главы Пряжинского городского поселения  «О выполнении плана использования средств дорожного фонда за 2019 год» (прилагается).

2. Поручить Администрации Пряжинского городского поселения заключить договор на оказание услуг по очистке снега на 2020 год.

3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

Председатель Совета

Пряжинского городского поселения                                                         Т.Н. Изотова ____________________________________________________________________   _

Разослать: дело-3,  прокуратура–1,  для обнародования-3

Приложение

к решению XXII заседания IV созыва Совета Пряжинского городского поселения №90 от 13.12.2019 года

Исполнение плана по использованию средств дорожного фонда

за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | План на 2019 г. | Привлеч. средства | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание автодорог общего пользования, расположенных на территории Пряжинского городского поселения в течение года. | 823 т.р. (чистка) услуги самосвала, смесь асфальтобетонная) | Бюджет Пряжинского городского поселения | 717,8 т.р. (чистка -601 т.р. услуги самосвала-28 т.р., смесь асфальтобетонная88,8 т.р.) |
| 2 | Софинансирование ремонта дорог, съездов пгт Пряжа | 300 т.р. | Бюджет Пряжинского городского поселения |  |
| 3 | Ремонт водопропускных труб ул.Строительная, ул.Калинина, ул.Совхозная | 300 т.р. | Бюджет Пряжинского городского поселения |  |
| 4 | Ремонт дороги по ул.Гагарина | 680 т.р. | Бюджет Пряжинского городского поселения |  |
| 5 | Мероприятия ГП «Развитие транспортной системы» восстановление пешеходных переходов, приобретение светофора | 150 т.р. | Средства субсидии – 120 т.р. средства бюджета ПГП-30 т.р. | Приобретен светофор -45 т.р.. востановлены пешеходные переходы-105 т.р. |
| 6 | Мероприятия по благоустройству дворовой территории по адресу пгт.Пряжа, ул.Гагарина ,д.14 | 624т.р. | Средства субсидии ФБ-566,8 т.р., РК – 5,7 т.р.,ПГП – 34,3 т.р., население – 17,2т.р. | Отремонтирован дворовой проезд, посеян газон, установлены три скамейки и одна урна 624 т.р. |
|  | ИТОГО: | 2877 т.р. |  | 1492,00 |